# Občina Izola – Comune di Isola

# župan

Številka: 	3505-11/2016

Datum:   		4. 5. 2016

Na podlagi  57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Ur. list RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B in 108/09 ZPNačrt-A, 80/2010-ZUPUDPP (106/2010 popr.), 43/2011-ZKZ-C, 57/2012, 57/2012-ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14-odločba US, 14/15-ZUUJFO) ter 56. člena Statuta občine Izola (Uradne objave občine Izola, št. 15/99, 17/12 in 6/14), je župan Občine Izola sprejel naslednji

S K L E P

o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje Tomažičeva 12 v Izoli

(skrajšano OPPN Tomažičeva 12)

### Splošno

- S tem sklepom o pripravi se določajo aktivnosti in postopki priprave, izdelave in sprejemanja občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje Tomažičeva 12 v Izoli (v nadaljevanju OPPN Tomažičeva 12).

- Izrazoslovje, vsebina in postopki se prilagodijo veljavnim predpisom z resornega področja.

### Ocena stanja in razlogi za pripravo

- Prostorske sestavine planskih aktov občine za območje obravnave so zajete v naslednjih dokumentih:

- Dolgoročni družbeni plan občine Izola za obdobje 1986 - 2000 (Ur. objave št. 5/89, 11/89, 13/95, 1/00, 15/00 in 18/03, Ur. list RS, št. 112/04),

- Srednjeročni družbeni plan občine Izola za obdobje 1986 - 1990 (Ur. objave št. 19/90, 22/90, 13/95, 14/98, 1/00, 15/00 in 18/03, Ur. list RS, št. 112/04),

- Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana občine Izola za obdobje 1986-1990-2000 (Ur. objave občine Izola, št. 13/95, 14/98, 1/00, 15/00,18/03, 18/04 in 19/04 – prevod, Ur. list RS, št. 112/04).

Grafični del družbenega plana vsebuje prikaz osnovne namenske rabe prostora, prikaz območij varovanj in omejitev, prikaz prometne infrastrukture, prikaz delitve planske celote na območja urejanje z IPA ter programsko zasnovo.

- Po določilih Sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana občine Izola za obdobje 1986-1990-2000 za območje planske celote T 1/1 MARINA Izola, Uradne objave občine Izola, št. 18/2004 in 19/2004, v nadaljevanju plan, se območje obravnave nahaja v planski celoti T 1/1, in sicer v notranjem ureditvenem območju športnega parka – IPA 7, kjer je opredeljena namenska raba:

OSNOVNA NAMENSKA RABA:

območje za šport in rekreacijo - ZS: športna igrišča in drugi objekti za šport in rekreacijo

PODROBNA NAMENSKA RABA:

- športna igrišča in drugi objekti za šport in rekreacijo

- turistično območje z nastanitvijo MT: hotelske in podobne stavbe ter druge stavbe za kratkotrajno nastanitev

Programska zasnova območja IPA 7 predvideva dokončanje športnega parka s programom objektov za šport in rekreacijo, stavb za kratkotrajno nastanitev, zunanjih športnih igrišč in zunanjega bazena, parkirišč ter izvedbo dostopa do obale in ohranitev odprtih površin ob obalnem pasu.

- Območje se ureja z zazidalnim načrtom Marina v Izoli, ki je bil sprejet z Odlokom o zazidalnem načrtu Marina v Izoli (Uradne objave PN, št. 4/90; Uradni list RS, št. 38/92, 17/99; Uradne objave Občine Izola, št. 5/99, 13/99, 20/04 in 7/11) – v nadaljevanju ZN Marina.

Območje obravnave sodi v zaključeno celoto »B« (5. člen Odloka o ZN Marina): športno rekreacijske površine med hudournikom Ricorvo in vpadnico na valobran št. 1.

Skladno s 6. členom Odloka o ZN Marina je v območju B predvideno:

- ureditev športnih igrišč med arheološkim območjem in hotelom Delfin (tenis igrišča, igrišča za košarko, odbojko, rokomet, bazen za plavalce, neplavalce in otroke s spremljajočimi objekti: sanitarije, garderobe, prostori za rekvizite …),

- ureditev površin za surf klub.

ZN Marina na območju obravnave predvideva odstranitev obstoječih stavb na parceli št. 1388/1, k.o. Izola, ter ureditev bazenskega kompleksa in gradnjo upravnega servisnega objekta. Ker se na tem delu območja urejanja in v ožjem kontaktnem območju prostorske ureditve, predvidene z zazidalnim načrtom, v taki obliki niso uresničile, razmere na območju urejanja od njegovega sprejema pa spremenile in ni več potrebe po takšnih prostorskih ureditvah, pa tudi zaradi spremenjenega trenda ponudbe turističnih nastanitev in usmerjenosti v hotelske nastanitve manjšega obsega, je Občina Izola pristopila k izdelavi novega prostorskega akta z namenom na zadevnem območju urediti turistične kapacitete manjšega obsega.

### Območje prostorskega načrta in predmet načrtovanja

- Območje OPPN Tomažičeva 12 obravnava območje med obstoječimi teniškimi igrišči na zahodu, servisno upravno stavbo na severu, javno potjo JP 642200 – Cesta za Delfin na vzhodu in Tomažičevo ulico na jugu. Območje obsega naslednje parcelne št. oziroma dele parcelnih št.: 1443/6-del, 1407/6-del, 1394/1-del, 1393-del, 1388/1, 1383-del in 1384/1-del, vse k.o. Izola. Območje obravnave je označeno tudi v grafičnem prikazu.

- Območje obravnave bo definiralo prostorsko in funkcionalno zaključeno prostorsko celoto, programsko, prometno in prostorsko usklajeno s sosednjimi območji.

- Predmet načrtovanja za območje obravnave je ustrezna in skladna umestitev stavbe za kratkotrajno nastanitev s spremljajočimi prostorskimi ureditvami, ustrezne prostorske rešitve površin v kontaktu s sosednjimi območji ter ureditev dostopov in dovozov na območje obravnave vključno z načrtovanjem javnih parkirišč in sprehajalne poti do obale, kot predvideva programska zasnova plana.

- Predvidena prostorska ureditev na območju obravnave ne sme poslabšati bivalne oz. delovne razmere za lastnike oziroma uporabnike stavb in drugih objektov v neposredni okolici območja obravnave.

- Pri izdelavi OPPN se upoštevajo danosti in omejitve obravnavanega prostora, javne koristi in zasebni interes, v skladu s temeljnimi cilji urejanja prostora, trajnostnega razvoja in načelom prevlade javnega interesa.

- Pri načrtovanju je smotrno načrtovanje kakovostne prostorske strukture ter upoštevanje načel energetsko varčne gradnje.

### Način pridobitve strokovnih rešitev

- Strokovne rešitve za OPPN izdela načrtovalec, ki ima pridobljen status pooblaščenega prostorskega načrtovalca, in ga izbere pobudnik oziroma investitor.

- Strokovne rešitve za OPPN bodo izdelane ob upoštevanju izhodišč veljavnih prostorskih aktov, že izvedenih posegov in planiranih ciljev ter izdelane kot celovita urbanistična in arhitekturna oziroma gradbeno tehnična strokovna rešitev.

- Za izdelavo OPPN bodo uporabljene strokovne podlage, študije, raziskave in razna ekspertna gradiva, ki so bila izdelana za pripravo drugih prostorskih aktov na obravnavanem območju. Po potrebi se bodo dopolnile ali izdelale na novo v tistih sestavinah, ki so glede na vrsto prostorske ureditve in značilnost prostora relevantne:

- analiza stanja glede fizičnih lastnosti in pravnega stanja prostora;

- identifikacija in analiza problemov na podlagi dosedanjega prostorskega razvoja ter ugotovitev novih razvojnih potreb na obravnavanem območju;

- analiza možnosti glede načrtovanja prostorske ureditve;

- analiza pričakovanih vplivov prostorske ureditve na posamezne sestavine prostora;

- vrednotenje in priprava predlogov strokovnih rešitev.

### Roki za pripravo

- Časovnica izdelave OPPN je podana okvirno v spodnji tabeli. Upoštevani so minimalni okvirni roki.

| sklep o pripravi | maj 2016 |
| --- | --- |
| izdelava osnutka za pridobitev smernic in odločitve o izvedbi celovite presoje vplivov na okolje (v nadaljevanju: CPVO) | avgust 2016 |
| pridobitev smernic | oktober, november 2016 |
| priprava dopolnjenega osnutka prostorskega akta | januar 2017 |
| javna razgrnitev in javna obravnava | april, maj 2017 |
| preučitev pripomb in predlogov, priprava in potrditev stališč | junij 2017 |
| priprava predloga OPPN | julij 2017 |
| potrditev predloga OPPN – mnenja (MOP, NUP) | september 2017 |
| obravnava in sprejem OPPN na občinskem svetu, objava odloka in uveljavitev | november 2017 |

- Navedeni roki so podani kot ocena, možne so spremembe zaradi morebitnega dodatnega časa za usklajevanje smernic, časa za pripravo in obravnave CPVO, strokovnih podlag, načrtov, obsega pripomb na javni obravnavi in podobno. Rok izdelave se v tem primeru ustrezno podaljša.

- Zaporedja dejanj se z namenom strokovnega in gospodarnega ravnanja skladno z zakonskimi določili in glede na vsebine lahko tekom postopka spremeni, vodi sočasno ali kako drugače usklajuje.

### Smernice za načrtovanje

- Na osnutek prostorskega akta je treba pridobiti smernice, k predlogu prostorskega akta pa mnenje pristojnih nosilcev urejanja prostora. Nosilci urejanja prostora so državni in lokalni.

Pristojni lokalni nosilci urejanja prostora so za ta OPPN naslednji:

- za oskrbo z vodo: Rižanski vodovod Koper, d.o.o., Ulica 15. maja 13, Koper,

- za odvajanje odpadnih voda in ravnanje z odpadki: Javno podjetje Komunala Izola, d.o.o., Industrijska cesta 8, Izola

- za distribucijo električne energije: Elektro Primorska, Podjetje za distribucijo električne energije, d.d., DE  Koper, Ul. 15. maja 15, Koper,

- za zgrajeno telefonsko omrežje: Telekom Slovenije, d.d., Center za dostopovna omrežja Koper – Nova Gorica, Kolodvorska 9, Koper,

- za področje oskrbe s plinskim omrežjem: BUTAN Plin, d.d., Verovškova 64a, Ljubljana,

- za gospodarjenje in opremljanje stavbnih zemljišč ter cestno omrežje: Občina Izola, Urad za gospodarske dejavnosti, investicije in komunalni razvoj,

- za upravljanje z občinskim premoženjem: Občina Izola, Urad za upravljanje z občinskim premoženjem,

Pristojni državni nosilci urejanja prostora so za ta OPPN naslednji:

- za področje rabe in upravljanja z vodami: Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Hajdrihova ulica 28 c, Ljubljana, v vednost Direkcija RS za vode, Urad za upravljanje z vodami, Sektor območja jadranskih rek z morjem, Pristaniška 12, Koper,

- za področje varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami: Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova 61, Ljubljana,

- za področje ohranjanja narave: Zavod RS za varstvo narave, Tobačna ulica 5, Ljubljana, v vednost Območna enota Piran, Trg Etbina Kristana 1, Izola,

- za področje varstva kulturne dediščine: Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova 10, Ljubljana, v vednost Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Piran, Trg bratstva 1, Piran,

Za odločitev o potrebnosti izvedbe celovite presoje vplivov na okolje:

- Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za strateško presojo vplivov na okolje, Dunajska 48, Ljubljana.

- V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja prostora, če se v postopku priprave prostorskega akta izkaže, da ureditve posegajo v njihovo delovno področje.

- Nosilci urejanja prostora morajo v skladu z drugim odstavkom 58. člena ZPNačrt podati smernice v roku 30 dni od prejema vloge ter v skladu s prvim odstavkom 61. člena ZPNačrt podati mnenje v roku 30 dni od podane vloge.

- Občina Izola skladno s 40. členom Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15 in 102/15) ter 16. in  58. členom Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) obvesti Ministrstvo za okolje in prostor o nameri izdelave prostorskega akta. Če ministrstvo odloči, da je za občinski podrobni prostorski načrt potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje, je v sklopu izdelave prostorskega akta treba pristopiti k njeni izdelavi skladno z veljavnimi predpisi.

### Obveznosti v zvezi s financiranjem prostorskega akta

- Finančna sredstva za pripravo in izdelavo OPPN se zagotovijo iz proračuna Občine Izola.

### Objava

- Sklep se objavi v Elektronskih uradnih objavah Občine Izola in začne veljati naslednji dan po objavi.

Ž u p a n

mag. Igor K O L E N C