# Občina Izola – Comune di Isola

# župan – IL SINDACO

Prot. n.: 	3505-36/2016

Data: 	17. 5. 2018

In virtù dell'articolo 57 della Legge sulla progettazione territoriale (Sigla: ZPNačrt, Gazzetta Ufficiale della RS nn. 33/07, 70/08-Sigla: ZVO-1B, 108/09, 80/10- Sigla: ZUPUDPP, 43/11-Sigla: ZKZ-C, 57/12, 57/12-Sigla: ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 –Sentenza della CC, 14/15 – Sigla: ZUUJFO e 61/17 – Sigla: ZUreP-2) e dell'articolo 56 dello Statuto del Comune di Isola (Bollettino Ufficiale del Comune di Isola n. 5/18 – testo unico ufficiale), il Sindaco del Comune di Isola accoglie il seguente atto di

D E L I B E R A

sulla predisposizione del Piano territoriale particolareggiato comunale per l'area AUE 7 nell'unità territoriale T 1/1

(in breve: Delibera sulla predisposizione PTPC AUE 7)

### Introduzione

- Il presente atto di predisposizione definisce le attività e i procedimenti di predisposizione, di elaborazione e di accoglimento del Piano territoriale particolareggiato comunale per l’area AUE 7 nell’unità territoriale T 1/1 (nel testo a seguire: PTPC).

- I concetti, i contenuti e le procedure si adeguano alle vigenti norme settoriali.

### Valutazione della situazione esistente e motivo di stesura del piano territoriale

- Con gli elementi urbanistici dei documenti territoriali del Comune, l'area in oggetto è determinata quale comparto IPA 7, che si trova nell'unità territoriale T 1/1 Porto turistico Isola.

Gli elementi urbanistici del comune per l'area in oggetto sono compresi nei seguenti documenti:

- Piano sociale a lungo termine del Comune di Isola per il periodo 1986 - 2000 (Bollettino Ufficiale nn. 5/89, 11/89, 13/95, 1/00, 15/00 e 18/03, Gazzetta Ufficiale della RS n. 112/04),

- Piano sociale a medio termine del Comune di Isola per il periodo 1986 - 1990 (Bollettino Ufficiale nn.. 19/90, 22/90, 13/95, 14/98, 1/00, 15/00 e 18/03, Gazzetta Ufficiale della RS n. 112/04),

- Modifiche e integrazioni agli elementi urbanistici dei piani sociali a lungo e a medio termine del Comune di Isola per il periodo 1986-1990-2000 (Bollettino Ufficiale del Comune di Isola nn. 13/95, 14/98, 1/00, 15/00,18/03, 18/04 e 19/04 – traduzione, Gazzetta Ufficiale della RS n. 112/04).

- Secondo le disposizioni del Decreto di modifica e integrazione degli elementi urbanistici dei piani sociali a lungo e a medio termine del Comune di Isola per il periodo 1986-1990-2000 per l'area dell'unità territoriale T 1/1 PORTO TURISTICO Isola, Bollettino Ufficiale del Comune di Isola nn. 18/2004 e 19/2004, nel testo a seguire piano Porto turistico, l'area di detta unità territoriale si suddivide in diverse unità territoriali per le quali si prevede la regolazione con i singoli atti territoriali -AUE. In merito alle disposizioni della Legge sulla pianificazione territoriale, si tratta di piani territoriali particolareggiati comunali.

Per l'area in oggetto AUE 7 – comparto del parco sportivo, è stabilita la seguente destinazione d'uso:

DESTINAZIONE D'USO:

area per lo sport e la ricreazione - ZS: parchi sportivi e altri impianti per los port e la ricreazione

DESTINAZIONE D'USO PARTICOLARE:

- parchi sportivi e altri impianti per los port e la ricreazione

- area turistica con alloggi MT: stabili alberghieri e simile e altri stabili destinati ad alloggi a breve termine

L'ideazione programmatica dell'area AUE 7 prevede la conclusione del parco sportivo con impianti per lo sport e la ricreazione, stabili destinati ad alloggi a breve termine, parchi sportivi all'aperto e piscina all'aperto, parcheggi e l'attuazione dell'accesso alla costa e la conservazione delle superfici all'aperto lungo la fascia costiera.

- È in fase di preparazione il Piano territoriale comunale del Comune di Isola, attualmente in fase di bozza (Delibera sull'avvio della predisposizione del Piano territoriale comunale (PTC), Bollettino Ufficiale del Comune di Isola n. 5/08).

- Nel 1990 è stato approvato il Decreto sul piano di edificazione particolareggiato Porto turistico a Isola (Bollettino Ufficiale dei comuni Ilirska Bistrica, Isola, Capodistria, Pirano, Postojna e Sežana, giornale Primorske novice nn. 4/90; decisione della CC, Gazzetta Ufficiale della RS n. 38/92; sentenza della CC, Gazzetta Ufficiale della RS n. 17/99; Bollettino Ufficiale del Comune di Isola nn. 5/99, 13/99, 20/04, 17/06, 17/09, 7/11-delibera), che però non è stato completamente applicato nell'area in oggetto.

- Il motivo di stesura del PTPC è l'approvazione dell'atto territoriale, armonizzato con gli atti territoriali ed esecutivi, nonché con le necessità di sviluppo del Comune di Isola. L'esistente piano di edificazione particolareggiato è stato infatti solo parzialmente realizzato, nel periodo dalla sua stesura ad oggi sono invece cambiate sostanzialemente le condizioni nell'area di assetto e anche le tendenze di pianifcazione di impianti e stabili sportivi e turistici.

### Area interessata dal piano territoriale e oggetto di pianificazione

- L'area del PTPC:

- è definita nella parte grafica del piano Porto turistico e comprende il comparto AUE 7, come evidente dalle rappresentazioni grafiche dei disegni 1 e 2;

- esamina l'area tra il passeggio pedonale costiero (lungomare) a nord, il compresso dell'hotel Delfin a est, Via Pinko Tomažič a sud e il torrente Ricorvo a ovest;

- si estende su circa 2,4 ettari.

L'area di assetto e i limiti del PTPC vengono definitivamente stabiliti nella bozza integrata dell'AUE in base all'analisi delle condizioni e all'armonizzazione con i vigenti atti territoriali che regolano le aree limitrofe, i risultati degli approfondimenti tecnici e le condizioni degli enti titolari all'assetto del territorio. L'area di esame definirà l'unità territoriale finzionale e conclusa, armonizzata in termini programmtici, del traffico e territoriali con le aree limitrofe, in considerazione degli assetti delle aree limitrofe.

Immagine 1: Estratto dal piano Porto turistico: Aree di esame AUE 7, marzo 2004, foglio n. 4d

Immagine 2: Rappresentazione del comparto interno AUE 7 in ortoimmagine digitale (OD 2017)

- Aree limitrofe

L'area AUE 7 confina (immagine 1):

- a nord con l'area AUE 1 – Comparto interno del passeggio pedonale. Detta area si esamina quale comparto a parte, per il quale si definiscono nell'ambito della pianificazione e dell'assetto e in relazione ai programmi delle superfici costiere, le estensioni sulla costa e nell'acquatorio per le necessità dei programmi pubblici;

- a est con il complesso dell'hotel Delfin (area AUE-6A), per il quale è stato approvato il piano di sito per l'area dell'hotel Delfin a Isola – »PS Hotel Delfin« (Bollettino Ufficiale del Comune di Isola n. 17/2006);

- a sud con l'area AUE 8, per la quale è stato approvato il Decreto sul piano territoriale particolareggiato comunale per l'area IPA 8 nell'unità territoriale T 1/1: a sud di Via Tomažič tra Via Moro e la strada per San Simon (Bollettino Ufficiale del Comune di Isola n. 17/09);

- a ovest con l'area di punta Korbat – area regolata dal Decreto sul Piano regolatore San Simon a Isola (Bollettino Ufficiale del Comune di Isola nn. 39/89, 41/89, 14/05, 15/09 e 16/09).

- Le disposizioni del decreto sul PTPC comprendono la determinazione delle soluzioni architettoniche, regionali e progettuali degli assetti territoriali, le misure e le condizioni in merito alla progettazione degli stabili e delle superfici esterne, le soluzioni e le misure relative alla conservazione integrata del patrimonio culturale, della tutela dell'ambiente, delle fonti naturali e della natura dalle intemperie e da altri disastri, inclusa la sicurezza antincendio, le condizioni relative all'allacciamento degli stabili agli impianti delle infrastrutture pubbliche di rilevanza economica e i beni pubblici, la parte grafica – determinazione della costruzione e delle attività, piano di lottizzazione e capacità e tracciati delle infrastrutture comunali e di altro tipo, le influenze e i collegamenti con le aree limitrofe, le fasi di attuazione dell'assetto territoriale e i distacchi consentiti.

- L'approvato decreto sul PTPC rappresenterà la base giuridica per l'acquisizione del permesso di costruire per l'edificazione e l'assetto previsito.

### Modalità di acquisizione delle soluzioni tecniche

- Le soluzioni tecniche per il PTPC saranno predisposte in considerazione delle linee guida degli esistenti atti territoriali, degli interventi già eseguiti, delle caratteristiche e limitazioni dell'area in oggetto e verranno redatte quale soluzione tecnica integrata urbanistica e archittettonica ovv. edile e tecnica. Si considerano i vantaggi pubblici e l'interesse privato in conformità agli scopi di assetto territoriale, dello sviluppo sostenibile e del principio di supremazia dell'interesse pubblico.

Nella progettazione bisogna pianificare una struttura territoriale di qualità e rispettare i principi dell'edilizia a risparmio energetico.

- Per la stesura del PTPC verranno applicati gli approfondimenti tecnici, gli studi e le ricerche relativi ai vari settori, già redatti per la stesura di altri atti territoriali nell'area in oggetto e per assetti simili. Se necessario verranno integrati o rinnovati negli elementi rilevanti in merito all'assetto territoriale.

### Termini di predisposizione

- La stesura del PTPC è prevista in circa 18 mesi. In caso di stesura della valutazione integrata degli effetti sull'ambiente ed eventuali ulteriori studi, il termine di stesura viene protratto. Si considerano i termini approssimativi minimi.

- I termini approssimativi di stesura dei materiali e per l'acquisizione delle linee guida e nullaosta sono come segue:

| delibera sulla predisposizione | maggio 2018 |
| --- | --- |
| elaborazione della bozza per l'acquisizione delle linee guida e della decisione sull'attuazione della valutazione integrale dell’impatto sull'ambiente (nel testo a seguire:VIIA) | 60 giorni |
| acquisizione delle linee guida e della decisione sulla VIIA | almeno 30 giorni |
| stesura della bozza integrata dello strumento urbanistico | 30 giorni |
| esposizione al pubblico e pubblico dibattito | almeno 30 giorni |
| analisi delle osservazioni e proposte, approntamento e convalida delle posizioni in merito | 30 giorni |
| stesura della proposta del PTCP | 30 giorni |
| convalida della proposta del PTCP – pareri (Ministero dell'Ambiente, VCEA, enti titolari della sistemazione del territorio) | 30-60 giorni |
| disamina e accoglimento del PTCP da parte del Consiglio comunale, pubblicazione ed entrata in vigore del decreto | giorni |

- I sopraccitati termini sono approssimativi e possono subire modifiche (ad es. accorciamenti o proroghe dovute al tempo eventualmente dedicato al coordinamento delle linee guida, il tempo necessario per la stesura e l’esame della valutazione integrale dell’impatto sull’ambiente, degli approfondimenti tecnici, i progetti, le osservazioni avanzate durante il pubblico dibattito e simile.

- A condizione della concordanza con le norme di legge, a fini tecnici od economici e in considerazione dei contenuti, nel corso del procedimento la consecuzione delle operazioni può subire modifiche: le operazioni possono essere condotte simultaneamente, o possono essere coordinate ovv. armonizzate in altro modo.

### Linee guida per la progettazione

  - Bisogna acquisire le linee guida in merito alla bozza dello strumento urbanistico e i pareri in   merito alla proposta dello stesso dai competenti enti titolari della sistemazione del territorio.

  - Gli enti titolari alla sistemazione del territorio competenti per il presente PTCP sono i seguenti:

- per l'approvvigionamento idrico: Acquedotto del Risano Capodistria – s.r.l., Via XV maggio n. 13, Capodistria,

- per lo smaltimento delle acque di scarico: Azienda pubblica Komunala Isola, Strada dell'industria n. 8, Isola,

- per la distribuzione dell'energia elettrica: società »Elektro Primorska, Javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d. - S.p.A., Distribucija  Koper«, Via 15 maggio n. 15, Capodistria,

- per la rete telefonica: Telekom Slovenije, Filiale di Capodistria, Strada della Stazione n. 9, Capodistria,

- per l'approvvigionamento di gas: BUTAN Plin d.d. Verovškova 70, Ljubljana,

- per l'amministrazione e l'assetto dei lotti fabbricabili e per la rete stradale: Comune di Isola, Ufficio attività economiche, investimenti e sviluppo infrastrutture comunali,

- per la gestione dell'acqua – Ministero dell'ambiente e del territorio – Agenzia della RS per l'ambiente, Vojkova 1b Ljubljana, per conoscenza dell'Agenzia della RS per l'ambiente, Ufficio gestione delle acque, Sezione per l'area delle acque del mare Adriatico, Dipartimento per il bacino idrografico dei fiumi adriatici e il mare – Capodistria, Via del Porto n. 12, Capodistria,

- per la tutela dai disastri naturali e altri incidenti: Ministero della Difesa, Amministrazione della RS per la protezione e il salvataggio, Vojkova 61, Ljubljana,

- per la tutela della natura: Ente della RS per la tutela della natura, Tobačna ulica 5, Ljubljana, per conoscenza a Sede regionale Pirano, Piazza Etbin Kristan n. 1, Isola,

- per il patrimonio culturale: Ministero per la cultura, Masarykova 10, Ljubljana, per conoscenza a: Ente nazionale per la tutela del patrimonio culturale, Sede regionale di Pirano, Piazza della Fratellanza n. 1, Pirano.

  - Possono venir inclusi nel procedimento anche altri enti titolari della sistemazione del territorio, qualora nel corso della predisposizione delle modifiche e integrazioni dello strumento urbanistico si dovesse accertare che determinati assetti interessino le loro sfere d'azione.

  - Gli enti titolari della sistemazione del territorio devono onoltrare le linee guida in conformità all’articolo 58 della Legge sulla pianificazione territoriale entro il termine di 30 giorni dal recapito della richiesta e in conformità all’articolo 61 della legge sulla pianificazione territoriale devono esprimere il proprio parere entro il termine di 30 giorni dalla richiesta.

(5) In conformità all'articolo 40 della Legge sulla tutela dell'ambiente (Gazzetta Ufficiale della RS nn. 39/06 – testo unico ufficiale, 49/06 – Sigla: ZMetD, 66/06 – Sentenza della CC, 33/07 – Sigla: ZPNačrt, 57/08 – Sigla: ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – Sigla: ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15 e 102/15). 41/04) e agli articoli 16 e 58 della Legge sulla progettazione territoriale (Gazzetta Ufficiale della RS nn. 33/07, 70/08 – Sigla: ZVO-1B, 108/09, 80/10 – Sigla: ZUPUDPP, 43/11 – Sigla: ZKZ-C, 57/12, 57/12 – Sigla: ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – Sentenza della CC e 14/15 – Sigla: ZUUJFO 33/2007), il Comune di Isola può avvisare il Ministero per l'ambiente e il territorio sull'intento di stesura dell'atto territoriale. Nel caso il ministero comunichi la necessità di esecuzione della valutazione completa degli effetti sull'ambiente, bisogna provvedere alla sua stesura in conformità alle norme vigenti.

*Ministero per l’ambiente e il territorio, Direzione per l’ambiente, Settore per la VIIA, Dunajska cesta 47, 1000 Ljubljana.

### VII. Obblighi connessi con il finanziamento dello strumento urbanistico

- I fondi finanziari per la predisposizione e la stesura del PTPC si garantiscono dal bilancio del Comune di Isola.

### VIII. Disposizione finale

- Con il presente atto di Delibera cessa il vigore della Delibera sulla predisposizione del piano territoriale particolareggiato comunale per l'area Via Tomažič 12 a Isola (in breve: PTPC Via Tomažič 12), Bollettino Ufficiale elettronico del Comune di Isola n. 11/2016.

### IX.  Pubblicazione

  - L'atto di Delibera si pubblica nel Bollettino Ufficiale del Comune di Isola e sul sito web del Comune di Isola ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

I l  S i n d a c o

mag. Igor K O L E N C