# Občina Izola – Comune di Isola

# župan – IL SINDACO

Številka: 	3505-20/2018

Datum:   		28. 5. 2018

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2) ter 56. člena Statuta občine Izola (Uradne objave občine Izola, št. 5/18 - uradno prečiščeno besedilo) je župan Občine Izola sprejel naslednji

S K L E P

o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta

za zahodni del območja Simonov zaliv, »razgled na Simonov zaliv« v Izoli

(skrajšano: Sklep o pripravi OPPN RAZGLED NA SIMONOV ZALIV)

### Splošno

  - S tem sklepom o pripravi se določajo aktivnosti in postopki priprave, izdelave in sprejemanja Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za zahodni del območja Simonov zaliv, »razgled na Simonov zaliv« v Izoli - v nadaljevanju OPPN razgled na Simonov zaliv.

  - Izrazoslovje, vsebina in postopki se prilagodijo veljavnim predpisom z resornega področja.

### Ocena stanja in razlogi za pripravo

  - Območje se ureja z Odlokom o ureditvenem načrtu »Simonov zaliv« v Izoli (Ur. objave občine Izola št. 39/89, 41/89-popravek, 14/05-spremembe in dopolnitve, 15/09-spremembe in dopolnitve, 16/09-obvezna razlaga) – v nadaljevanju UN Simonov zaliv.

  - Ureditveno območje  UN Simonov zaliv obsega ureditveno območje  T 1/2, kot jo določa Dolgoročni družbeni plan občine Izola za obdobje 1986 - 2000 (Ur. objave št. 5/89 in 11/89, Ur. list RS, št. 112/04, 76/08) in Srednjeročni družbeni plan občine Izola za obdobje 1986 - 1990 (Ur. objave, št. 19/90 in 22/90, Ur. list RS, št. 112/04, 76/08) ter spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana občine Izola za obdobje 1986-1990-2000 (Ur. objave občine Izola, št. 13/95, 14/98, 1/00, 15/00,18/03, 18/04, 19/04-prevod, Ur. list RS, št. 112/04, 76/08, Ur. objave občine Izola št. 7/10).

  - Ureditveno območje UN Simonov zaliv sodi v območje podrobnejše namenske rabe MT – turistična območja z nastanitvijo, kot to določajo Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana občine Izola za širše območje Simonov zaliv, Namenska raba prostora, Območja Izvedbenih prostorskih aktov, list 2.6., Pravilnik o pripravi prostorskih sestavin dolgoročnih in srednjeročnih družbenih planov občin v digitalni obliki, Ur.list RS št. 20/03.

V pripravi je občinski prostorski načrt Občine Izola, ki je trenutno v fazi osnutka (Sklep o pripravi občinskega prostorskega načrta -Uradne objave občine Izola št. 5/08).

  - Na obravnavanem območju urejanja je z danes veljavnim prostorsko izvedbenim aktom predvidena gradnja zdravstveno rekreacijskega apartmajskega objekta s pripadajočo zunanjo ureditvijo (prometne in zelene površine). Do realizacije predvidenega do danes ni prišlo. Obravnavano območje je ostalo nepozidano.

Danes veljavni prostorski izvedbeni akt obravnavno območje ureja z osnovnim Ureditvenim načrtom UN Simonov zaliv Izola iz leta 1989. Zaradi starosti je akt na tem območju potrebno prenoviti, skladno z razvojnimi potrebami v prostoru ter terminološko in urbanistično posodobiti. Zazidava bo prilagojena strmemu terenu, omogočena bo tudi gradnja s sodobnimi gradbenimi materiali in tehnološkimi rešitvami. Prav tako bo območje navezano na sosednje območje, urejeno z novim OPPN Belvederske terase.

### Območje občinskega podrobnega prostorskega načrta, predmet načrtovanja in vrsta postopka

  - Območje OPPN razgled na Simonov zaliv obravnava zemljiške parcele št. 2351/1, 2351/2, 2350, 2355/3, 2349/2, 2355/2, vse k.o. Izola.

  - Območje urejanja in meje OPPN se dokončno potrdi (po potrebi korigira) v dopolnjenem osnutku PA na podlagi analize stanja in uskladitve z veljavnimi prostorskimi akti, ki urejajo kontaktna območja, rezultatov strokovnih podlag in pogojev nosilcev urejanja prostora. Območje obravnave bo definiralo prostorsko in funkcionalno zaključeno prostorsko celoto, programsko, prometno in prostorsko usklajeno s sosednjimi območji, ob upoštevanju ureditev po prostorskih aktih za sosednja območja.

Slika 1: Prikaz obravnavanega območja na digitalnem ortofoto posnetku (DOF 2014)

  - Velikost območja obravnave je približno 0,63 hektarjev.

  - Skladno z novo predvideno zazidavo je potrebno zastaviti tudi načrt gradnje komunalne infrastrukture, ter vzporedno z odlokom o komunalnem opremljanju določiti stroške gradnje infrastruktrue.

  - Določila odloka o OPPN obsegajo določitev arhitekturnih, krajinskih in oblikovalskih rešitev prostorskih ureditev, merila in pogoje glede oblikovanja objektov in zunanjih ureditev, rešitve in ukrepe za celostno ohranjanje kulturne dediščine, varstvo okolja, naravnih virov in ohranjanja narave, rešitve in ukrepe za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom, pogoje glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro, grafični del – določitev pozidave in umestitve dejavnosti, načrt parcelacije ter potek in zmogljivost komunalne in druge infrastrukture, določitev vplivov in povezave s sosednjimi območji, etapnost izvedbe prostorskih ureditev ter dopustna odstopanja od  načrtovanih rešitev.

  - OPPN razgled na Simonov zaliv bo vseboval tako grafični kot tekstualni del Odloka.

  - Sprejeti OPPN bo predstavljal pravno podlago za pridobitev gradbenega dovoljenja za predvidene gradnje in ureditve.

### Način pridobitve strokovnih rešitev

  - Strokovne rešitve za OPPN bodo izdelane ob upoštevanju izhodišč veljavnih prostorskih aktov, že izvedenih posegov, danosti in omejitev obravnavanega prostora, planiranih ciljev ter izdelane kot celovita urbanistična in arhitekturna oziroma gradbeno tehnična strokovna rešitev. Pri tem se upoštevajo javne koristi in zasebni interes v skladu s temeljnimi cilji urejanja prostora, trajnostnega razvoja in načela prevlade javnega interesa.

Pri načrtovanju je smotrno načrtovanje kakovostne prostorske strukture ter upoštevanje načel energetsko varčne gradnje.

  - Pri izdelavi OPPN razgled na Simonov zaliv se v možnem obsegu upoštevajo in uporabijo že izdelane strokovne podlage, v kolikor so ustrezno ažurne in skladne s Srednjeročnim družbenim planom občine Izola za obdobje 1986 - 1990 (Ur. objave občine Izola, št. 19/90 in 22/90). V postopku priprave OPPN razgled na Simonov zaliv se lahko zagotovijo tudi druge strokovne podlage, če se iz vsebine problematike, ki je predmet teh sprememb, izkaže potreba po slednjih.

### Roki za pripravo

- Izdelava OPPN razgled na Simonov zaliv je predvidena v roku cca 18 mesecev. V primeru postopka izdelave celovite presoje vplivov na okolje in morebitnih dodatnih študij se rok izdelave ustrezno podaljša. Upoštevani so minimalni okvirni roki.

- Okvirni roki za pripravo gradiva in pridobitev potrebnih smernic in dovoljenj  so okvirno podani po dnevih v spodnji tabeli:

| sklep o pripravi | maj 2018 |
| --- | --- |
| izdelava osnutka za pridobitev smernic in odločitve o izvedbi celovite presoje vplivov na okolje (v nadaljevanju: CPVO) | 60 dni |
| pridobitev smernic in odločitve o CPVO | Najmanj 30 dni |
| priprava dopolnjenega osnutka prostorskega akta | 30 dni |
| javna razgrnitev in javna obravnava | Najmanj 30 dni |
| preučitev pripomb in predlogov, priprava in potrditev stališč | 30 dni |
| priprava predloga OPPN | 30 dni |
| potrditev predloga OPPN – mnenja in odločba (MOP, NUP) | 30-60 dni |
| obravnava in sprejem OPPN na občinskem svetu, objava odloka in uveljavitev | 60 dni |

- Navedeni roki so podani kot ocena, možne so spremembe zaradi morebitnega dodatnega časa za usklajevanje smernic, časa za pripravo in obravnavo CPVO, strokovnih podlag, načrtov, obsega pripomb na javni obravnavi in podobno. Rok izdelave se v tem primeru ustrezno podaljša.

- Zaporedje dejanj se z namenom strokovnega in gospodarnega ravnanja skladno z zakonskimi določili in glede na vsebine lahko tekom postopka spremeni, nekateri postopki se lahko vodijo sočasno ali v drugačnem vrstnem redu.

### Smernice za načrtovanje in mnenja nosilcev urejanja prostora

- Na osnutek prostorskega akta je treba pridobiti smernice, k predlogu prostorskega akta pa mnenje pristojnih nosilcev urejanja prostora.

- Pristojni nosilci urejanja prostora so za ta OPPN naslednji:

- za oskrbo z vodo: Rižanski vodovod Koper, d.o.o., Ulica 15. maja 13, Koper,

- za odvajanje odpadnih voda in ravnanje z odpadki: Javno podjetje Komunala Izola, d.o.o., Industrijska cesta 8, Izola

- za distribucijo električne energije: Elektro Primorska, Podjetje za distribucijo električne energije, d.d., DE  Koper, Ul. 15. maja 15, Koper,

- za zgrajeno telefonsko omrežje: Telekom Slovenije, d.d., Center za dostopovna omrežja Koper – Nova Gorica, Kolodvorska 9, Koper,

- za področje oskrbe s plinskim omrežjem: BUTAN Plin, d.d., Verovškova 64a, Ljubljana,

- za gospodarjenje in opremljanje stavbnih zemljišč ter cestno omrežje: Občina Izola, Urad za gospodarske dejavnosti, investicije in komunalni razvoj,

- za področje rabe in upravljanja z vodami: Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Hajdrihova ulica 28 c, Ljubljana, v vednost Direkcija RS za vode, Urad za upravljanje z vodami, Sektor območja jadranskih rek z morjem, Pristaniška 12, Koper,

- za področje varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami: Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova 61, Ljubljana,

- za področje ohranjanja narave: Zavod RS za varstvo narave, Tobačna ulica 5, Ljubljana, v vednost Območna enota Piran, Trg Etbina Kristana 1, Izola,

- za področje varstva kulturne dediščine: Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova 10, Ljubljana, v vednost Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Piran, Trg bratstva 1, Piran.

- V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja prostora, če se v postopku priprave prostorskega akta izkaže, da ureditve posegajo v njihovo delovno področje.

- Nosilci urejanja prostora morajo v skladu z drugim odstavkom 58. člena ZPNačrt podati smernice v roku 30 dni od prejema vloge ter v skladu s prvim odstavkom 61. člena ZPNačrt podati mnenje v roku 30 dni od podane vloge.

- Občina Izola skladno s 40. členom Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15 in 102/15) ter 16. in  58. členom Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) obvesti Ministrstvo za okolje in prostor* o nameri izdelave prostorskega akta. Če ministrstvo odloči, da je za občinski podrobni prostorski načrt potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje, je v sklopu izdelave prostorskega akta treba pristopiti k njeni izdelavi skladno z veljavnimi predpisi.

*Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za CPVO, Dunajska c. 47, 1000 Ljubljana

### Obveznosti v zvezi s financiranjem prostorskega akta

- Finančna sredstva za pripravo in izdelavo OPPN razgled na Simonov zaliv se zagotovijo iz proračuna Občine Izola.

### Objava

- Sklep se objavi v Elektronskih uradnih objavah Občine Izola in začne veljati naslednji dan po objavi. Sklep se objavi tudi na spletni strani Občine Izola.

Ž u p a n

mag. Igor K O L E N C